鸿毛—2026.10.25会议记录

注意事项：--

- 成果汇报（5min）
秋完成了游戏的文本系统（新手引导部分）
班完成了普通形态向右走的动作

- 阻塞点与解决方案（20min）
--左右行走不对称的问题
秋现在基本用codex可以完成代码，自己没什么事，之后要考虑人力做策划的事情，尤其是地图，要有具有人味的思考和想法

- 下周交付物对齐（5min）
--

| 负责人 | 10月日()前交付 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 秋 | 做一小关简单的地图策划 | 会上共享进行修改商讨 |
| 班 | 交3个精灵图png，普通待机，普通移动，红脸待机 | 会前传github |
| 共同 |  |  |

--这场会议是 li 与 Oliver Ban 围绕“二人独立游戏开发”的周会，重点可归纳成下面几块：

## 1. 当前开发进度

- li 已做好新手引导 / 对话文本系统：NPC 引路人、按 E 交谈、教学移动 / 招架 / 闪避 / 充能 / 吸色等机制，吸色成功清充能条、红槽 +1、获得强化攻击、色源变灰 3 秒后恢复03:3804:14。

- 文本系统可在引擎里直接编辑，后续剧情往里加即可04:54。

- Oliver 美术侧：普通形态行走动画做了一半，往右走在画；往左走因右臂模块不对称，需重画右臂再贴回，身体/头/袍子翻转没问题07:4308:23。

## 2. 下周三前要交付的内容

Oliver 需交 3 个文件：

- 普通待机精灵图（MA 01.png）

- 普通移动精灵图（含左/右跑序列帧）

- 红脸待机精灵图09:15

li 会后把会议纪要 + 文本系统 PR 一起传，Oliver 批；两人互相会后 review06:5535:2936:15。

## 3. 角色分工重新对齐

- 程序：li + Codex/AI 写系统（对战、对话已完成）

- 美术：Oliver 手绘（AI 帮不上忙）

- 策划：li 往后多扛，做地图/主线/支线触发设计；Oliver 上课时想系统结构，下次会议前整理成 PDF 一起头脑风暴15:3017:0518:58

## 4. 地图与玩法设计启发

- li 在玩《终焉之力》，认为它是“2D 版生化危机”，箱庭/鱼骨式地图、拿 BOSS 技能、特定技能破墙推进，设计很用心21:2624:10

- 两人共识：地图要让“人脑设计”，别用随机生成；参考空洞骑士、终焉之力、鬼武者、只狼、黑神话的“打 BOSS 拿能力”结构05:2224:1029:24

- 下周 li 先做「一小关 / 简单地图」策划，不硬塞进任务里26:0730:20

## 5. 排期与现实情况

- li：已拿研究生内定，12 月期末考试忙，12/23 后课少，时间变多，开发提速27:29

- Oliver：周二发表，周三照常开会；12 月不忙，12–1 月准备大学院考试，会议频率降到约一周一次但不暂停07:2637:15

- 大学院候选：立命馆、北陆先端科技大（BOSS AI 方向），li 建议至少投 5 所保稳38:1138:47

## 6. 共识 / 吐槽

- AI 写代码极快，但“核心玩法 + 美术 + 手感/帧感”才是好玩的上层建筑；Steam 新游节里大量 AI 套皮游戏手感像“咬一口饼干”11:5212:59

- 两人都没游戏厂实习经验，学校教的还是雷霆战机级内容，靠 Codex 把单人一个月的系统压缩到十分钟级31:5532:33

一句话：

系统 li 用 AI 搭，动画 Oliver 手画，下周交 3 张精灵图 + 文本系统合入；li 开始做地图策划，Oliver 想系统结构，12 月后开发强度拉满。