鸿毛—2026.10.17会议记录

注意事项：--之后腾讯会议的AI纪要都会放在文档的第二页，作为原始参考

- 成果汇报（5min）
-秋：完成战斗测试房，提交了PR
班：做了主人公的立绘，待机动作，红脸谱形态轻攻击3段。之后打算做每个形态的所有动作后，做一次提交。

- 阻塞点与解决方案（20min）
--秋：无
班：高光点在作画时有失误，之后作画逻辑注意

- 下周交付物对齐（5min）
--

| 负责人 | 10月21日前交付 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 秋 | 休一周 |  |
| 班 | 主人公基础动作 | 会前传PR，会后（秋合并） |
| 共同 | 用google日历共享日程 | 下周三 |

【会议记录】转写_li 的个人会议室

时间：2026-10-17 13:10:35–13:44:02

参会：li、Oliver Ban

1. 会议频率：目前约两周一次；li 12 月下旬后课业减少，可改为一周两次，先按一周一次推进

2. 进度同步：li 已做地图扩大 + 摄像机跟随主角功能；上次 PR 已提交

3. 美术分工：Oliver 先做“主人公基础动作模组”，再交“关羽/红脸谱形态动作模组”，分次提交便于导入管理

4. 当前进展：普通形态待机/身体动画已完成，民工三连（三段）已有草图未转像素；本周可画完普通形态进攻

5. 阻塞点：像素图高光与身体光照逻辑不一致，待机帧发现后需重画多帧，属作画逻辑失误，后续注意

6. 下周计划：Oliver 在 10/21 前交付“主人公基础动作模组”；li 本周休息，不做新功能，会后合并代码

7. 会议排期：固定周三 17:00；周末按 Oliver 排班另定（本周日 17:00），后续用 Google 日历共享排班

8. 其他：li 在投光荣/卡普空，英特尔未过不影响日厂入职；会议记录 li 晚点传 GitHub

要不要我再把上面内容压成 5 条“结论 + 待办”的极简版，方便直接贴本地 markdown？