鸿毛—2026.10.21会议记录

注意事项：--

- 成果汇报（5min）
--李和班共享了google的日历，后面通过goole日历共享会议时间
班是把高光的问题解决掉了

- 阻塞点与解决方案（20min）
--上周普通形态的所有动作任务过重，本次调整美术任务量

- 下周交付物对齐（5min）
--

| 负责人 | 10月25日（周天）前交付 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 秋 | 和中立npc的简单会话系统 | 会前传github |
| 班 | 传主人公和红脸形态的待机动作 | 会前传github |
| 共同 |  |  |

--这场会议（li 的个人会议室，2026-10-21 16:48–17:32）主要围绕谷歌日历共享协作和游戏开发周会同步两条线展开：

一、谷歌日历 / 会议排期

li 把自己谷歌日历里的「业余」日历共享给 Oliver Ban，并赋予编辑权限；Oliver 平时不怎么用日历，用的是对象共享的日历16:3721:57。

两人打通苹果日历 ↔ 谷歌日历：一边改、两边同步24:2324:36。

排会规则确定：

每周三固定循环会议（Oliver 建，li 收到）25:3432:15

周末（周天）不写死，由 Oliver 看 li 空闲情况排；本周周天 10/25 17:00 开会33:43

测试用的 11 月重复“红包会议”删掉，避免脏数据33:0133:14

二、游戏开发进度与分工

Oliver 这周成果：调武器/5G 逻辑，三帧逻辑还有问题；高光部分已改好；待机/红脸形态动作在做35:2042:09。

周天（10/25）前 Oliver 要交：主人公（红脸形态）的待机 + 跑动动作，并把做好的资源 PR 到 GitHub38:55。

li 下周任务：做中立 NPC（补剧情/设定）​ + 简单绘画系统，放到地图随机台阶/房间里测43:21。

协作流程定下来：会前传 PR → 会后对方合并到主线43:3543:46。

三、AI 绘图 / 工具使用

Oliver 用 ChatGPT 图像功能写小作文生序列帧，AI 还是顺拐、腿放不对39:4440:17。

li 建议：代码/资源类活交给 Codex，别在 Sora/图像 work 上耗额度；自己准备开 Pro 档，建议 Oliver 也单开账号保额度40:4841:19。

四、杂项

li 聊研究室志愿/顺位录取焦虑（最想去的组不公布排名、第二志愿超员）18:2818:52。

提到学园祭、圣诞只剩两个月，Oliver 的“节日=画画时间”37:2537:45。

一句话：把日历协作跑通 + 定好周三/周天例会，周天前 Oliver 交红脸待机跑动，li 下周做 NPC 和绘画系统，AI 生图不行就靠人+Codex 顶上。