1写一页方向 → 2快速灰盒 → 3试玩决策 → 4更新策划

世界观等内容相对于玩法细节已经很完整了，现在最需要验证的是：“神笔＋脸谱”能不能形成一个核心战斗循环？

核心体验是啥？

玩家操纵拥有红脸核心的机器人，用神笔改变战场或招式，在战斗中逐步获得其他脸谱能力？

1几个需要讨论的核心问题：

- 玩家最常做的三件事是什么？
战斗层面：
1.攒资源（实时战斗反馈：比如弹刀攒架势条）
闪避获得，招架获得充能？
（颜色槽3个）充能完后与场景物品交互获得具体颜色
2.使用资源
使用充能条—获得拾取颜色能力
拾取颜色给我能力（红色特殊连招，黄色增益buff？）--获得对应颜色能力（吸取颜色本身就在连招中），boss的某些招式需要某种对应颜色能力来破解
使用颜色槽—触发脸谱能力(获得的能力>拾取颜色获得的)，使用时有强烈视觉反馈
3.收刮战利品
故事驱动型—收刮战利品有长线作用（比如让场景恢复颜色）
脸谱收集—熟练度解锁脸谱招式新形态
货币收集—买命（比如初始6个豆这样的），买饰品（有各种加成）
剧情层面：
1.探索地图（鱼骨头形），彩蛋类
2.走主线
3.走支线（解放某些重要能力的必要条件）

- 战斗最独特的机制是什么？
充能—吸色反馈（连招）--色槽积累—脸谱释放

- 神笔具体怎样参与战斗？
所谓的能吸颜色的战斗模块的名字

- 脸谱是技能、战斗姿态，还是永久成长？
技能或改变战斗姿态（非常多样），非永久成长

- 两个人每周实际能投入多少小时？
9月（班—周中每天8h，每周约40h。秋—周1，3，5，6每天6h，每周约24h）

- 第一份可玩版本哪天交付

2周后（9.11中途反馈 9.18第一次作品验收）

- 玩家为什么会觉得爽

颜色吸上来这一瞬间，脸谱释放时的很爽反馈

- 最大技术风险
颜色的平衡
一些复杂的连招的实现效果不满意

- 预计制作量
主线：3h
支线：2h

完整用时：5h
共3章：第1章1h，第2章1.5h,第3章2.5h

2第一版灰盒要素（全部用方块、色块和临时动画）：

- 移动、跳跃或闪避

- 一套基础攻击

- 受击、击退、无敌帧

- 一个普通敌人

- 一个小房间

- 死亡和重新开始

- 一种脸谱能力

- 一种吸色能力（红色）

3做完后需要检测：

- 操作是否顺手？

- 攻击是否有反馈？

- 脸谱机制是否容易理解？

- 你们能否持续生产这种内容

4第一次的具体策划（这次项目究竟是课程作业、作品集 Demo，还是准备长期开发？）

- 玩家一分钟内反复进行的核心循环是什么？--充能—吸色反馈（连招）--色槽积累—脸谱释放

- 脸谱最核心的一种能力是什么？--红脸谱（改变战斗姿态。。）吸红色（破霸体，破硬墙）

- 首个原型明确包含什么、不包含什么？--（主角的状态机，一个地板，一个bot）

- 谁负责程序、设计、美术、音频和整合？--等9.18第一版作出后再定

- 约定一到两周后的可玩验收标准。--流畅能完成一场包含所有机制的战斗即可

- 从第一天开始使用版本管理，并避免两个人同时修改同一个 Unity 场景或 Prefab。----9.18后用github管理

精灵图—一个人搞图，一个人搞动画播放

先定技能，脸谱，攻击模组